У к р а ї н а

Харківська область

КУП’ЯНСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ  № 3»

Куп’янської міської ради

НАКАЗ

26.03.2018                                                 м. Куп’янськ                                            №   22 – а/г

Про проведення щорічної Всеукраїнської акції

«За чисте довкілля»

у 2018 році

Для забезпечення належної організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.03.2016 року № 75 у 2018 році,  на виконання  листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 19.03.2018 № 01-32/1166 «Про проведення на території області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у 2018 році, наказу відділу освіти від 21.03.2018 № 123, та з метою забезпечення належного санітарного стану й благоустрою територій навчальних закладів й  закріплених за ними ділянок

НАКАЗУЮ:

1.Призначити відповідальних осіб за організацію і проведення акції «За чисте довкілля» по закладу заступника директора з господарської роботи Сіру О.С., завгоспів Воробйову Л.П. та Чалу Т.О.

2.Сірій О.С. заступнику директора з господарської роботи :

2.1  Розробити, затвердити наказом та надати до відділу освіти заходи з проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою із зазначенням видів робіт і термінів виконання, призначити відповідальних за організацію та проведення акції.

До 26.03.2018 р.

2.2. Забезпечити виконання заходів із благоустрою та озеленення на територіях навчальних закладів, прилеглих територіях та закріплених за ними ділянках.

Упродовж акції

2.3.Організувати проведення відповідних інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма учасниками акції «За чисте довкілля».

Упродовж акції

2.4. Надати до відділу освіти планові показники щодо проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»  за визначеною формою (додаток).

До 26.03.2018 р.

3. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Т.в.о.директора 			           		                                 О.І.Росолова

З наказом ознайомлені:	 О.С.Сіра                   Л.П Воробйова                       Т.О.Чала

Додаток до наказу

від 26.03.2018 № 22 – а/г

Заходи

з проведення щорічної Всеукраїнської акції  «За чисте довкілля»

по Куп’янському НВК «Школа-гімназія №3»

у 2018 році

| № з/п | Заходи | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення відповідних інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учасниками акції «За чисте довкілля» |  | Шкарлет Т.І. Промська О.В. Сіра О.С. |
| 2 | Видалення та обрізка сухих та аварійних дерев, кустарника | До 20.04.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 3 | Упорядкування газонів, квітників | До 01.05.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 4 | Проведення побілки дерев, бордюр, газонних огороджень | До 01.05.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 5 | Ремонт та відновлення огорожі територій закладу | До 08.05.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 6 | Прийняття активної участі в упорядкування парку та місць почесних поховань | До 09.05.2018 | Шкарлет Т.І. Промська О.В. Семенцова Є.О |
| 7 | Упорядкування спортивних та господарських майданчиків | До 14.05.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 8 | Постійне проведення очистки урн та вивіз побутового сміття | Постійно | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 9 | Відновлення об’єктів зовнішнього освітлення | До 30.05.2018 | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |
| 10 | Вивезення накопиченого сміття з території закладу | По закінченню робіт з благоустрою | Сіра О.С. Чала Т.О. Воробйова Л.П. |

Розробила Сіра О.С.  7 49 62